Projektsteckbrief IT-Projekt

## 1. Stammdaten

| Projektname / System / Anwendung | Smart Agriculture |
| --- | --- |
| Projektleitung | Lukas Arzl |
| Auftraggeber/in | Eduard Lun |
| Startdatum | 30.05.2026 |
| Geplantes Enddatum | 04.06.2026 |

## 2. Projektinhalt

| Projektbeschreibung / Ausgangssituation | Du arbeitest als Digital Engineer für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Der Betrieb möchte ein digitales Überwachungssystem für ein Gewächshaus bzw. eine Smart-Farming-Anlage entwickeln. |
| --- | --- |
| Ziele und fachlicher Nutzen | Überwachungssystem für eine Smart-Farming-Anlage. Erstellen eines Python-Codes und Visualisierung auf Flutter |
| Funktionale Anforderungen | Überwachung von: Bodenfeuchtigkeit, Bodentemperatur, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, pH-Wert, Bewässerungsstatus, Systemstatus |
| Nicht-funktionale Anforderungen | Aktivierung von Aktoren bei Überschreitung der Grenzwerte |
| Arbeitspakete | AP1: Projektsteckbrief AP2: CSV-Datensatz AP3: REST-Endpunkte AP4: Kennzahlen & Diagramme AP5: Risikomatrix AP6: Dashboard AP7: PPT |
| Risiken | Sensorausfälle, Probleme Datenübertragung, Fehlerhafter Code, Abhängigkeit der Hardware |
| Annahmen | Hardware rechtzeitig zur Verfügung, Messdaten ausreichend verfügbar, Schnittstellen funktionieren, keine weiteren Genehmigungen notwendig |
| Deliverables | CSV-Datensatz, Diagramme, Matrix, Flutter |

## 3. Freigabe

| Freigabe | Donald Trump |
| --- | --- |